## Slide 1
CUBRID Manager 맛보기
(컨트리뷰톤 멘토링 결과보고)
2017. 11. 21 (화)
멘토 민 준

## Slide 2: 목차
프로젝트 소개
  CUBRID Manager 란?
진행 일정
  일정
  진행 방법
진행 성과 (목표 대비)
  멘토링 목표
  주요 PR
  통계
멘토의 시각
  개인적 소견
멘티의 시각
  담당 이슈
  개인적 소견

## Slide 3: CUBRID Manager 란?

## Slide 4: cont’

## Slide 5: cont’

## Slide 6: 진행 일정 (17/09/28 ~ 17/11/21)
주차 | 일 정
1주 | CM 시작하기 - 설치, 테스트
2주 | CM 빌드하기 첫 PR 보내기
3주 | 이클립스 rcp 조사 - 팀별 과제
4주 | 이클립스 rcp 조사(계속) 매일 PR 보내기
5주 | 매일 PR 보내기(계속) 이슈 처리 - 버그, 기능 강화, 리펙토링
6주 | 이슈 처리(계속)
7주 | 이슈 처리(계속)

## Slide 7: 진행 방법

## Slide 8: cont’

## Slide 9: 진행 성과 - 멘토링 목표
오픈소스 기여(contribution), 나도 할 수 있다!
  모든 멘티가 1회 이상 PR - 100%
CUBRID Manager의 잠재적 컨트리뷰터(contributor) 양성
  자발적 이슈 처리 - 4회
  버그(bug) 처리
  기능 향상(enhancement)

## Slide 10: 진행 성과 - 주요 PR

## Slide 11: cont’

## Slide 12: cont’ - 실사용자 요청사항 중

## Slide 13: cont’

## Slide 14: cont’ - 자발적 기여
Trigger 클래스에 Builder 패턴 적용 - 송승현 멘티
호스트 네비게이터 뷰 코드부에 MVC 패턴 적용 - 김가연 멘티

## Slide 15: 진행 성과 - 통계
구 분 | 완료 | 진행
issue 개수 | 22 | 5
PR 개수 | 53 | 3

## Slide 16: 멘토의 시각 - 개인소견
멘토의 상황
  회사 업무와 병행
  CUBRID Manager에 국한한 멘토링 진행 제약
멘티들의 상황
  취업준비생
  해외 인턴
  알바
  지역적 거리
그럼에도, 적극적으로 참여해준 모든 멘티분들께 감사

## Slide 17: 멘티의 시각

## Slide 18
Q&A
감사합니다.